AUDIT FINAL & COMPLET

Projet Alumni CRM

par rapport au cahier des charges
du sujet de stage PreMsc 2026

Date de l'audit : 10/09/2026 (mise a jour du document initial du 19/08/2026)
Échéance soutenance : 18 septembre 2026

# Table des matières

1. MANAGEMENT

1.1 Cartographie des données

1.2 Charte RGPD / consentement

1.3 Stratégie de mise à jour des données

1.4 Indicateurs d'insertion

2. INFORMATIQUE

2.1 Modélisation de la base de données

2.2 Interface admin

2.3 Interface étudiant / alumni

2.4 Import / Export

3. LIVRABLES ATTENDUS

3.1 Rapport de stage

3.2 MCD / MLD

3.3 Prototype fonctionnel

3.4 Guide des processus d'animation du réseau

4. TABLEAU RÉCAPITULATIF

5. PLAN D'ACTION PRIORITAIRE AVANT LA SOUTENANCE

# 1. MANAGEMENT

## 1.1 Cartographie des données

Statut : FAIT

### Données d'entrée (collectées via l'interface)

• Coordonnées : address, city, country, telephone, linkedin, email, email_academique, date_naissance — collectés à l'inscription (AlumniRegistration.jsx) et modifiables via le profil (AlumniProfile.jsx)

• Parcours antérieur : parcours_anterieur (text) — collecté à l'inscription (champs previous_education + previous_school dans AlumniRegistration.jsx:18-19) et affiché/modifiable dans AlumniProfile.jsx:257 et AlumniEditModal.jsx:236

• Compétences : skills (JSONB) — géré via tags dans AlumniProfile.jsx

### Données de sortie

• Entreprise : table ENTREPRISE (nom, secteur, pays, ville) liée via EXPERIENCE_PRO

• Poste : intitule_poste, type_contrat, poste_actuel dans EXPERIENCE_PRO

• Salaire : colonnes salaire (numeric) et salary_annuel NUMERIC(10,2) (migration 012_salary_annuel.sql) dans EXPERIENCE_PRO — saisie via un select de tranches chiffrées SALARY_RANGES (AlumniCareer.jsx:9-22, select en AlumniCareer.jsx:151-156) converti en salary_annuel côté client (api.js:336-343), exploité par le dashboard (admin.py:145 calculer_indicateurs)

### Modélisation

Toutes ces colonnes existent dans erd_alumni_crm.mmd (lignes 34-70). La relation ENTREPRISE → EXPERIENCE_PRO est de type 1-N confirmée.

## 1.2 Charte RGPD / consentement

Statut : FAIT

• Consentement horodaté : CONSENTEMENT_RGPD.date_consentement (DATE NOT NULL) — erd_alumni_crm.mmd:84

• Modifiable : UPSERT sur (id_etudiant, type_consentement) UNIQUE — migration 006_consentement_upsert.sql, endpoint rgpd.py:41

• Traçé en base : Chaque action loguée dans AUDIT_LOG avec acteur (admin:nom | alumni:id | system) — erd_alumni_crm.mmd:119

• Export fonctionnel : demandes_rgpd.py — workflow complet : demande → traitement → export JSON / anonymisation avec CASCADE (purge.py)

• Suppression fonctionnelle : Anonymisation différée (6 mois par défaut via PURGE_DELAY_MONTHS) avec date_anonymisation sur ETUDIANT, FK CASCADE sur REPONSE_QUESTIONNAIRE — migration 008_purge_anonymises.sql

• Interface alumni : AlumniConsent.jsx — toggle avec sauvegarde serveur

• Interface admin : AdminRgpdDemandes.jsx (618 lignes) — workflow complet avec prise en charge, traitement, rejet, export, suppression

## 1.3 Stratégie de mise à jour des données (gouvernance)

Statut : FAIT

### Questionnaire annuel — FAIT

Le système de questionnaire annuel existe et fonctionne :

Tables : QUESTIONNAIRE, QUESTION, REPONSE_QUESTIONNAIRE — migration 003_questionnaire_annuel.sql

Création admin : AdminQuestionnaires.jsx + questionnaires.py

Réponses alumni : AlumniSurvey.jsx

KPI via tag sur QUESTION (migration 004_question_tag.sql) et conditionnee_statut_emploi (migration 005_question_statut_emploi.sql)

Indicateurs calculés dans admin.py (calculer_indicateurs, admin.py:145) : taux d'emploi, salaire moyen, taux 6 mois, taux adéquation

### Relance proactive — FAIT

L'endpoint POST /admin/questionnaires/notififier (questionnaires.py:456) envoie une notification email aux alumni n'ayant pas encore répondu au questionnaire actif, avec filtre optionnel par promotion. L'envoi passe par Resend (comme les OTP), le corps du message est générique et ne contient pas encore de lien direct vers le formulaire.

Reste à faire (non bloquant, suites à donner au projet) :

Un déclenchement automatique planifié (cron hebdomadaire) en plus de l'appel manuel de l'endpoint

Une interface admin dédiée au déclenchement de la relance (aujourd'hui appel API uniquement)

Idéalement 2-3 relances espacées, puis un flag "injoignable"

## 1.4 Indicateurs d'insertion

Statut : FAIT

| Indicateur | API (admin.py) | Dashboard (AdminDashboard.jsx) |
| --- | --- | --- |
| Taux d'emploi global | admin.py:145 (calculer_indicateurs) | Hero card AdminDashboard.jsx:92 |
| Taux d'emploi à 6 mois | admin.py:145 (calculer_indicateurs) | KPI card AdminDashboard.jsx |
| Taux d'adéquation formation/emploi | admin.py:692 (/indicateurs/kpi-tag) | KPI card |
| Salaire moyen | admin.py:145 (calculer_indicateurs) | Jauge demi-cercle dynamique AdminDashboard.jsx |
| Taux de recommandation | admin.py (calculer_indicateurs) | KPI card |
| Répartition sectorielle | admin.py:402 (/indicateurs/secteurs) | Donut chart |
| Évolution par promotion | admin.py (calculer_indicateurs) | Bar chart |
| Taux de complétion profil | admin.py (calculer_indicateurs) | KPI card |
| Types de contrat | admin.py:452 (/indicateurs/types-contrat) | Bar chart horizontal |
| Maturité des cohortes | admin.py (taux_6_mois par promo) | Timeline |

Confirmé : Le "taux d'emploi à 6 mois" et le "taux d'adéquation formation/emploi" sont explicitement calculés et affichés, comme requis par le sujet de stage.

# 2. INFORMATIQUE

## 2.1 Modélisation de la base de données

Statut : FAIT

### MCD/MLD existant

| Fichier | Description | Statut | Verdict |
| --- | --- | --- | --- |
| erd_alumni_crm.mmd | 14 tables | COMPLET et à jour (généré 10/08/2026, vérifié 15/08, 22/08 et re-audité 27/08/2026) | FAIT |
| erd_alumni_crm.docx | Word | Version Word régénérée depuis le .mmd (27/08/2026) | FAIT |
| 000_schema_initial.sql + migrations 001-016 | 17 fichiers SQL | Rejeu complet validé sur base vide : les 14 tables sont recréées | FAIT |
| MCD_MLD V2.loo | Binaire Looping | Phase initiale de conception (28/07/2026), supplanté par Mermaid ; les autres fichiers Looping (.loo/.lo1 doublons) ont été supprimés | Source historique |

### Relation 1-N étudiant → expériences

CONFIRMÉE — erd_alumni_crm.mmd:18 : ETUDIANT ||--o{ EXPERIENCE_PRO (0,n expériences par étudiant). Historique de carrière multiple, pas un seul poste.

## 2.2 Interface admin

Statut : FAIT

### Filtrage combiné promotion + secteur + entreprise

CONFIRMÉ — AlumniDirectory.jsx (686 lignes) : filtres AND-combinés dans un useMemo (l.72-114) :

Promotion : serveur (params.promotion, l.43)

Secteur : client (a.sector, l.76-79), incluant "Autre"

Entreprise : client (a.current_company, l.86-88)

Disponibilité, compétence, contact autorisé, anonymisation : aussi disponibles

Recherche texte sur nom/email/entreprise (l.103-111)

### Dashboard avec indicateurs d'insertion

CONFIRMÉ — AdminDashboard.jsx (1208 lignes) : hero cards, jauge salaire dynamique, donuts, bar charts, timeline cohortes, KPI tags depuis questionnaires.

## 2.3 Interface étudiant / alumni

Statut : FAIT

• Formulaire d'inscription INITIAL distinct : CONFIRMÉ — AlumniRegistration.jsx (601 lignes) : wizard multi-étapes (4 étapes), distinct de la mise à jour. Stocke alumni_id en localStorage après succès.

• Mise à jour du profil professionnel : CONFIRMÉE — AlumniProfile.jsx : consultation et mise à jour du profil ; AlumniCareer.jsx (671 lignes) : CRUD expériences + certifications avec modals de confirmation. Limite assumée : pas de modification in place d'une expérience existante (ajout/suppression uniquement).

• Suppression d'une entrée par erreur : CONFIRMÉE — AlumniCareer.jsx : bouton "Supprimer" + modal de confirmation. confirmRemove() (l.403) appelle careerAPI.delete() côté serveur. Bloqué sur comptes anonymisés.

## 2.4 Import / Export

Statut : FAIT

Import Excel — CONFIRMÉ :

import_export.py:186 : POST /import/excel — accepte .xlsx, .xls, .csv

25 colonnes supportées (COLUMN_MAP, import_export.py:28) : prénom, nom, email, téléphone, promotion, entreprise, poste, secteur, salaire, etc.

Logique complète : création ETUDIANT + ENTREPRISE + EXPERIENCE_PRO, résolution de doublons email

Template de téléchargement (GET /import/template, import_export.py:350)

Frontend : ExcelImport.jsx (366 lignes) — drag & drop, preview 10 lignes, reconnaissance de colonnes

Export — CONFIRMÉ :

GET /import/export/alumni (import_export.py:383) — génère .xlsx

Fallback client-side dans ExcelImport.jsx:119-156

# 3. LIVRABLES ATTENDUS

## 3.1 Rapport de stage

Statut : FAIT

Le rapport de stage existe : source Markdown (Rapport/rapport.md) et PDF généré par script (Rapport/generate_reports.py).

Structure complète : résumé/abstract, contexte IONIS-STM, missions, bilan de compétences, difficultés/solutions, bibliographie, annexes

Couvre les 5 domaines de mission du sujet (modélisation, backend, frontend, RGPD, indicateurs)

Quelques compléments rédactionnels restent à porter par l'auteur (tuteur, dates, captures des annexes)

## 3.2 MCD / MLD

Statut : FAIT (avec réserve)

• Fichier principal : alumni_crm_api/docs/erd_alumni_crm.mmd — 14 tables, re-audité 27/08/2026

• Version Word : alumni_crm_api/docs/erd_alumni_crm.docx — régénéré depuis le .mmd (27/08/2026)

• Fichier Looping : MCD_MLD V2.loo (28/07/2026) — phase initiale, supplanté par Mermaid

• Rejeu base vide : 000_schema_initial.sql + migrations 000-016 : les 17 migrations reconstruisent intégralement le schéma

## 3.3 Prototype fonctionnel

Statut : FAIT

Backend FastAPI opérationnel (16 routeurs montés, 84 endpoints)

Frontend React/Vite complet (dist/ présent avec build production)

Base PostgreSQL (14 tables, 17 migrations)

Auth OTP + JWT (alumni), API Key + JWT (admin)

Tests : aucune suite de tests automatisés conservée dans le dépôt à l'issue du stage (les tests pytest backend ont été retirés) ; validation par scripts ad hoc, rejeu des migrations et tests manuels

Import/Export Excel, RGPD bout en bout, questionnaire annuel

## 3.4 Guide des processus d'animation du réseau

Statut : FAIT

Guide standalone dédié au service des relations entreprises, généré par script : "Guide des Processus - Animation du Reseau Alumni.pdf" (Rapport/generate_reports.py).

Pilotage des campagnes de questionnaire (création, relances via POST /admin/questionnaires/notififier)

Valorisation du réseau (filtrage dashboard, identification partenariats)

Newsletter (levier d'animation, ciblage par consentement via POST /newsletter/envoyer)

# 4. TABLEAU RÉCAPITULATIF

| # | Point | Statut | Fichiers / Routes concernés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cartographie des données | FAIT | AlumniRegistration.jsx, AlumniProfile.jsx, AlumniCareer.jsx, erd_alumni_crm.mmd |
| 2 | Charte RGPD / consentement | FAIT | rgpd.py, demandes_rgpd.py, purge.py, AlumniConsent.jsx, AdminRgpdDemandes.jsx, migrations 006-010 |
| 3 | Stratégie de mise à jour | FAIT | questionnaires.py (relance : POST /admin/questionnaires/notififier), AdminQuestionnaires.jsx, AlumniSurvey.jsx — restent cron + UI dédiée (non bloquant) |
| 4 | Indicateurs d'insertion | FAIT | admin.py:145+ (/indicateurs...), AdminDashboard.jsx |
| 5 | Modélisation BDD | FAIT | erd_alumni_crm.mmd (14 tables) ; mcd_corrige.md supprimé |
| 6 | Interface admin | FAIT | AlumniDirectory.jsx:72-114, AdminDashboard.jsx, AdminPromotions.jsx |
| 7 | Interface alumni | FAIT | AlumniRegistration.jsx, AlumniProfile.jsx, AlumniCareer.jsx |
| 8 | Import / Export | FAIT | import_export.py (COLUMN_MAP 25 colonnes), ExcelImport.jsx |
| 9 | Rapport de stage | FAIT | Rapport/rapport.md + Rapport de Stage - Alumni CRM.pdf (compléments rédactionnels en cours) |
| 10 | MCD / MLD | FAIT | erd_alumni_crm.mmd, erd_alumni_crm.docx, MCD_MLD V2.loo |
| 11 | Prototype fonctionnel | FAIT | dist/, requirements.txt, 16 routeurs montés (14 fichiers), 84 endpoints |
| 12 | Guide animation réseau | FAIT | Guide des Processus - Animation du Reseau Alumni.pdf (standalone) |

# 5. PLAN D'ACTION PRIORITAIRE AVANT LA SOUTENANCE (18 septembre 2026)

## Urgence CRITIQUE — Manques documentaires (rédaction)

| # | Action | Justification | Estimation | Détails |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rédiger le rapport de stage | FAIT depuis la version initiale de l'audit : Rapport/rapport.md + PDF généré. | — | Restent les compléments rédactionnels portés par l'auteur (tuteur, dates, captures des annexes) |
| 2 | Rédiger le guide d'animation du réseau | FAIT depuis la version initiale de l'audit : Guide des Processus - Animation du Reseau Alumni.pdf. | — | Document standalone généré par Rapport/generate_reports.py |

## Urgence MOYENNE — Manques techniques (code)

| # | Action | Justification | Estimation | Détails |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Compléter la relance proactive | PARTIELLEMENT FAIT : POST /admin/questionnaires/notififier envoie déjà les relances email aux non-répondants (filtre promotion). | 1-2 jours | Reste : déclenchement planifié (cron hebdomadaire), interface admin dédiée au déclenchement, 2-3 relances espacées + flag "injoignable" |
| 4 | Synchroniser mcd_corrige.md | FAIT : le fichier obsolète a été supprimé du dépôt ; erd_alumni_crm.mmd fait foi (14 tables). | — | Rien à faire |

## Attention — Non bloquant

Rejouabilité base vide rétablie : migration 000_schema_initial.sql (bootstrap des tables métier) + 013_otp_codes.sql (table OTP, anciennement créée hors migrations) — rejeu complet 000→016 (17 migrations) validé sur base vide, 14/14 tables recréées

Les fichiers Looping obsolètes (MCD_MLD.loo, MCD_MLD.lo1) ont été supprimés — seul MCD_MLD V2.loo est conservé comme source

Points secondaires de l'audit base/API corrigés au 10/09/2026 : PUT /experiences/{id_experience} atomique, réponses questionnaire contrôlées contre le type de la question, migration 016_contraintes_check.sql (CHECK consentement/salaires/dates/type/année), ordre 0 respecté, actif et nb_etudiants réels — document unique : Rapport/AUDIT_COHERENCE.md (PDF : Rapport/AUDIT_COHERENCE.pdf)

Suites techniques documentées dans le README API : reconstituer le script E2E (la démarche est décrite), introduire des tests backend automatisés (pytest)